Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское

от 13.09.2018 г. № 10/1

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское

от 25.12.2017 № 6/2

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Крылатское в 2018 году

| № п/п | Адрес объекта | Конкретные мероприятия | Виды работ | Объем | Ед. измерения | Затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крылатская ул., д.25 | Обустройство (ремонт) спортивных площадок | Устройство покрытия | 1026 | кв. м. | 4652.60 |
|  |  |  | Устройство бортового садового камня | 330 | п. м. | 201.69 |
|  |  |  | Устройство АБП | 100 | кв. м. | 150.55 |
|  |  |  | Ремонт газонов | 330 | кв. м. | 52.81 |
|  |  |  | Установка спортивных МАФ | 8 | шт. | 8000.00 |
|  |  |  | Установка ограждения | 140 | п. м. | 760.54 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 13818,19 |
| 2. | Рублевское ш., д.30, корп.2 | Обустройство (ремонт) детских площадок | Ремонт газонов | 100 | кв. м. | 16.00 |
|  |  |  | Устройство покрытия на площадке (детская, спортивная) | 570 | кв. м. | 890.69 |
|  |  |  | Устройство сетки уловителя | 100 | кв. м. | 47.02 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 953,71 |
| 3. | Рублевское ш., д.36, корп.2 | Обустройство (ремонт) площадки ветеранского дворика | Замена бортового садового камня | 44 | п. м. | 26.89 |
|  |  |  | Ремонт газонов | 40 | кв. м. | 6.40 |
|  |  |  | Устройство покрытия на площадке | 71 | кв. м. | 138.83 |
|  |  |  | Замена МАФ | 8 | шт. | 109.08 |
|  |  |  | Устройство сцены/веранды | 2 | шт. | 1467.59 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 1748,79 |
| 4. | Осенняя, д.8, корп.2 | Обустройство (ремонт) спортивных площадок | Замена бортового садового камня | 42 | п. м. | 35,35 |
|  |  |  | Ремонт газонов | 42 | кв. м. | 6,72 |
|  |  |  | Устройство покрытия на площадке (детская, спортивная) | 108 | кв. м. | 240,06 |
|  |  |  | Установка спортивного комплекса воркаут | 1 | шт. | 205,32 |
|  |  |  | Установка спортивных МАФ | 2 | шт. | 54,87 |
|  |  |  | Замена МАФ | 2 | шт. | 21,76 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 564,08 |
| 5. | Крылатские холмы ул., д.30, корп.7,8 | Устройство спортивной площадки | Замена бортового садового камня | 42 | п. м. | 35,35 |
|  |  |  | Ремонт газонов | 42 | кв. м. | 6,72 |
|  |  |  | Устройство покрытия на площадке (детская, спортивная) | 80 | кв.м. | 91,50 |
|  |  |  | Установка спортивных МАФ | 4 | шт. | 272,46 |
|  |  |  | Замена МАФ | 7 | шт. | 81,68 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 487,71 |
| 6. | Осенний бульвар, д.20, корп.1,2 | Обустройство (ремонт) спортивных площадок | Замена бортового садового камня | 91 | п.м. | 76.60 |
|  |  |  | Ремонт газонов | 200 | кв.м. | 32.00 |
|  |  |  | Устройство покрытия на площадке (детская, спортивная) | 306 | кв.м. | 680.17 |
|  |  |  | Установка спортивных МАФ | 6 | шт. | 94.50 |
|  |  |  | Замена МАФ | 10 | шт. | 108.82 |
|  |  |  | Устройство сетки уловителя | 76 | кв.м. | 115.06 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс.руб. | 1107,15 |
| 7. | Рублевское ш., д.32 | Обустройство (ремонт) дороги | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 500 | кв.м. | 301.55 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 301,55 |
| 8. | Рублевское ш., д.28, корп.1 | Обустройство (ремонт) дороги | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1100 | кв.м. | 663.42 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 663,42 |
| 9. | Рублевское ш., д.34, корп.1 | Обустройство (ремонт) дороги | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1050 | кв.м. | 633.26 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 633,26 |
| 10. | Рублевское ш., д.30, корп.1 | Обустройство (ремонт) дороги | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1250 | кв.м. | 753.88 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 753,88 |
| 11. | Крылатские холмы, д.35 к.1 | Реконструкция контейнерных площадок | Установка контейнерной площадки для раздельного сбора мусора | 1 | шт. | 179.88 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 179,88 |
| 12. | Крылатские холмы ул., д.39, к.1 |  | Установка ИДН | 2 | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  |  | 169,46 |
| 13. | Проектируемый проезд №369 (Рубежный проезд) | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | кв.м. | 82.60 |
|  |  |  | Замена бортового дорожного камня | 24 | п.м. | 28.80 |
|  |  |  | Замена бортового садового камня | 4 | п.м. | 2.44 |
|  |  |  | Демонтаж газонного ограждения | 20 | п.м. | 3.47 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 117, 31 |
| 14. | Островная ул. | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Устройство асфальтобетонного покрытия | 120 | кв.м. | 204.68 |
|  |  |  | Замена бортового дорожного камня | 18 | п.м | 21.60 |
|  |  |  | Замена бортового садового камня | 38 | п.м. | 23.23 |
|  |  |  | Ремонт газона | 50 | кв.м. | 8.00 |
|  |  |  | Установка ИДН | 2 | шт. | 168.00 |
|  |  |  | Установка МАФ | 4 | шт. | 21.50 |
|  |  |  | Устройство пешеходного перехода | 1 | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 447,01 |
| 15. | Осенний бульвар, д.16, корп.1,2 | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Установка ИДН | 1 | шт. | 62.90 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 62,90 |
| 16. | Крылатская ул. (парк «Сказка») | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Устройство асфальтобетонного покрытия | 80 | кв.м. | 136.87 |
|  |  |  | Замена бортового дорожного камня | 18 | п.м | 21.60 |
|  |  |  | Установка ИДН | 2 | шт. | 168.00 |
|  |  |  | Устройство пешеходного перехода | 1 | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 326,47 |
| 17. | Крылатская ул., д.2 | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Замена бортового дорожного камня | 18 | п.м | 21.60 |
|  |  |  | Замена бортового садового камня | 10 | п.м. | 6.11 |
|  |  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия | 50 | кв.м. | 83.88 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 111,59 |
| 18. | Пр-д верхний от ул. Осенний бульвар до ул. Крылатские холмы | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Установка дорожных знаков | 25 | шт. | 108.25 |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 108,25 |
| 19. | Пр-д нижний от ул. Осенний бульвар до ул. Крылатские холмы | Комплекс работ по решению комиссии по безопасности дорожного движения | Установка дорожных знаков | 26 | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 112,10 |
| 20. | Осенний бульвар д.12, корп.5 | Реконструкция контейнерных площадок | Установка контейнерной площадки для раздельного сбора мусора | 1 | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 179,88 |
| 21. | Осенний бульвар д.18, корп.1 | Реконструкция контейнерных площадок | Установка контейнерной площадки для раздельного сбора мусора | 1 | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  | тыс. руб. | 179,88 |
| 22. | Озеленённая территория с адресной привязкой: ул. Крылатские холмы д.30, корп.2А | Посадка древесно-кустарниковой растительности | Посадка кустарников |  | шт. |  |
|  |  |  | Затраты всего |  |  | 216,88 |
| Итого по всем мероприятиям: | 23 243,35 |